温州市推行“标准地”制度工作实施

方案（试行）

(草案)

为全面贯彻落实省委、省政府关于推进企业投资项目“最多跑一次”改革的部署，根据《中共温州市委、温州市人民政府<关于深入开展“营商环境提升年”行动的实施方案>的通知》（温委发〔2018〕9号），为进一步营造稳定公平透明、可预期的营商环境, 更好服务经济高质量发展的要求，现就温州市推行 “标准地”制度制定本试行工作实施方案。

一、总体要求

全面贯彻党的十九大、省委全面深化改革会议精神，根据市委十二届三次全会的部署要求，以服务企业为导向，以深化“亩产论英雄”为要求，建立并完善标准体系，大力推进土地供应和审批服务供给侧结构性改革，引导土地要素优化配置，协同推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步落实企业投资项目自主权和主体责任，激发民间投资活力，建立较为完善的企业投资项目管理体制，加快打造审批事项最少、办事效率最高、政务环境最优、企业获得感最强的城市。

二、基本原则

（一）政府定标准。根据产业政策和资源禀赋，提出企业投资项目负面清单，明确项目准入要求，并向社会公布。

（二）企业作承诺。企业按照政府制定的标准作出具有法律效力的书面承诺，企业作出承诺  后依法依规自主开展设计、施工等相关工作。

（三）过程强监管。建立项目全过程的联动协同监管体系，对项目推进过程加强监管服务。

（四）信用有奖惩。加大对诚信主体激励和失信主体惩戒力度，形成守信者受益、失信者受限的联合奖惩机制。

三、目标要求

建立企业投资项目“标准地”制度，在省级以上各类经济技术开发区（园区）及其拓展区（委托管理区）、产业集聚区及其拓展区（委托管理区）、省级以上各类特色小镇区域范围内对除核准外的工业类（含M0新型产业项目）、仓储类、研发总部类用地推行“标准地”制度（化危类等需特殊管理的项目除外），探索在商服类用地推行“标准地”制度，全力推进建设和验收“双提速”。

四、重点任务

（一）事先做评价

在省级以上各类经济技术开发区（园区）及其拓展区（委托管理区）、产业集聚区及其拓展区（委托管理区）、省级以上各类特色小镇的区域范围内，实施区域能评、区域环评、区域水评、一次性压覆矿产资源调查、地质灾害危险性评估、考古调查、交通影响评价、雷电灾害风险评估等事项的区域评价工作。各地根据区域评价情况，结合产业导向要求提出相关准入要求和负面清单，并向社会公开。

市发改委牵头实施区域评价，各地要充分发挥区域规划作用，明确选定区域的发展方向、规模、结构和布局，选择确定实施区域评价的具体事项，按程序组织区域评价，编制区域评价报告，明确区域评价成果适用范围、条件和效力。鼓励开展区域联合评价，同一个区域内不同的评价事项，可以委托１ 家综合性机构或由１ 家机构牵头进行联合评价，形成“多本合一”或者“多评合一”。

（二）事前定标准

各地根据《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》要求，结合区域实际情况制定出台包括固定资产投资强度、亩均税收、规划利用指标、能耗标准和环保标准等相关指导性控制标准，并报市经信委、市国土局备案。

具体地块出让前，各相关部门根据指导性控制标准明确具体要求后，出具书面意见，纳入土地出让条件，具体地块有特殊指标要求的纳入“标准地”使用协议（项目管理协议），实施公开出让。“标准地”供应后，项目业主与相关县（市、区）政府、功能区管委会签订“标准地”使用协议（项目管理协议），并与国土部门签订国有土地使用权出让合同。

（三）事中作承诺

由市审管办牵头实施“承诺制”，出台工作方案，明确承诺事项清单，企业在实行承诺的基础上，也可以要求审批，项目业主申请立项备案时需一并签订承诺书，要求审批的一并提交审批申请，发改部门实行“一窗服务”。企业的承诺应通过指定场所、媒体由发改部门向社会进行公开。企业按照承诺标准和审批文件，自主选择工程勘察、设计、施工、监理等参建单位，各相关部门要提前介入指导服务。规划部门要加强对M0新型产业项目建筑方案设计的指导把关。施工图经审查合格后开工建设，项目业主要通过在线平台及时向有关部门报备勘察、咨询、设计、测绘、检测成果和施工、监理情况。

（四）事后强监管

项目建设过程监管由住建部门牵头负责，出台工作方案。相关部门根据“谁主管、谁负责”、“谁主张、谁监管”的原则，开展核查和监管，指导项目业主按照承诺标准及建设方案组织施工。项目竣工后，依项目业主单位申请，由属地住建部门组织相关部门对照承诺和标准，依法依规进行一次性联合验收，各相关部门在申报资料收集齐全后3个工作日内出具验收意见，竣工验收合格的，办理不动产登记，并在不动产权证书上注明达产验收的期限，明确在项目达产验收通过前，该项目不动产权不得进行转让；未通过竣工验收的，由相关主管部门督促指导其限期整改。项目投产后，在约定期限内，由属地经信部门牵头组织相关部门对固定资产投资强度、亩均产出、能耗标准和环保标准等指标进行一次性联合达产验收。通过验收的，办理不动产权变更登记；未通过验收的，督促指导其限期整改，落实有关奖惩措施。

（五）信用有奖惩。建立“标准地”企业承诺信用评价+监管机制。对企业“标准地”承诺兑现结果进行信用评价，评价结果作为差别化用水、用电、用能、用地的依据，并将企业法人、投资人及法定代表人的承诺兑现情况纳入温州市信用信息综合服务平台；对如期履约、亩均税收高、示范效应好的企业，给予相关扶持。

五、工作步骤

（一）工作前期阶段（2018年4月上旬）。出台温州市推行“标准地”制度工作实施方案，明确“标准地”制度实施区域。各地、各相关部门成立工作领导小组，按照推行“标准地”制度工作实施方案要求，对关键环节、重点问题进行责任分解，明确责任单位，制定考核标准。

（二）改革攻坚阶段（2018年4月－6月底）。各地、各单位按照温州市推进“标准地”制度工作实施方案制定具体举措，全面落实改革。4月上旬全面启动区域评价、制定企业投资项目负面清单、提出项目准入要求，确定“标准地”指导性控制指标和承诺事项清单等基础性工作，各项工作原则上要求在6月底前全部完成，并向社会公布，因特殊原因导致区域评价无法按时完成的，需向市发改委、市国土资源局提交书面说明及区域评价工作实施方案，经审定后实施。不适用“标准地”制度的特殊项目清单，“承诺制”、建设过程指导监督、竣工验收、达产验收、信用管理等工作方案及具体举措在4月10日以前完成。

（三）全面推进阶段（2018年4月－12月底）。4月份起，全面推行 “标准地”制度，在相关标准和改革举措出台前，各地要根据地块实际情况先行先试，提供经验，确保“标准地”制度建设取得明显成效。各地对推进阶段中存在的问题要及时研究解决，对好的做法要及时总结汇总，报市国土资源局。

（四）总结提升阶段（2018年12月中下旬）。对“标准地”制度改革工作进行全面深入总结，客观评价工作成效，对典型经验和成功做法进行复制推广，形成长效工作机制。

六、保障措施

（一）加强组织领导。市国土资源局牵头负责做好“标准地”制度实施工作，协调解决“标准地”制度改革工作推进过程中的重要事项。市考绩办、市法制办、市发改委、市经信委、市审管办、市财政(地税)局、市住建委、市规划局、市国税局、市环保局、市水利局、市安监局、市公安消防局、市文广新局、市交警支队、市气象局、市人防办等各相关单位要各司其职，按实施方案要求落实相关工作。

（二）明确责任落实。各地、各有关单位要按照工作定量、责任到人、限时完成的要求，各负其责，建立起上下贯通、协调通畅的责任链条，市审管办要根据“承诺制”要求，做好相关工作。各地、各有关单位要根据“标准地”制度工作要求，细化各项工作任务，制定完善相应的工作机制、操作流程、图文表件等配套文件。各责任单位主要负责人要亲自研究部署和组织推动该项工作，将各项任务落实到位。

（三）加强督查考核。“标准地”制度实施工作的相关进展和落实情况，将纳入年度考绩考评内容。市考绩办、市国土资源局将组织相关部门定期对各项工作落实情况进行专项督查，对重点地区、重点部门和窗口单位开展日常督查。

(四) 实施容错免责。在推进“标准地”制度过程中，因改革创新、破解难题、先行先试出现问题的，根据《温州市改革创新容错免责办法（试行）》（温委办发〔2016〕107号）文件精神进行容错免责处理。

（五）强化评估总结。采取第三方评估等方式，对“标准地”制度改革工作试点开展情况、实施效果、企业感受等进行综合评估。根据评估情况进一步改进和完善“标准地”供应政策，不断提高改革实效。

附件一：温州市“标准地”项目实施流程

附件二：省级以上各类经济技术开发区（园区）、产业集聚区

名录

附件一

温州市“标准地”项目实施流程

附件二

省级以上各类经济技术开发区（园区）、产业集聚区名录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一、省级及以上经济技术开发区（园区）、产业集聚区及其拓展区（委托管理区） |
| 1 | 温州经济技术开发区（温州浙南沿海先进装备产业集聚区）及其拓展区（委托管理区） |
| 2 | 温州高新技术产业开发区及其拓展区（委托管理区） |
| 3 | 浙江温州鹿城轻工产业园区及其拓展区（委托管理区） |
| 4 | 浙江省瓯海经济开发区及其拓展区（委托管理区） |
| 5 | 浙江省乐清经济开发区及其拓展区（委托管理区） |
| 6 | 浙江乐清工业园区及其拓展区（委托管理区） |
| 7 | 浙江省瑞安经济开发区及其拓展区（委托管理区） |
| 8 | 浙江省平阳经济开发区及其拓展区（委托管理区） |
| 9 | 浙江永嘉工业园区及其拓展区（委托管理区） |
| 10 | 浙江苍南工业园区及其拓展区（委托管理区） |
| 11 | 温州瓯江口产业集聚区及其拓展区（委托管理区） |
| 12 | 温州浙南沿海先进装备产业集聚区及其拓展区（委托管理区） |

# Text boxes

有关部门根据要求,明确投资强度、亩均税收、规划利用指标、能耗标准和环保标准等具体内容。

国土部门编制供地方案报属地政府批准后，会同公共资源交易中心发布出让公告。

项目业主缴纳全部地价款，颁发不动产权证。

住建组织发改、国土、规划、经信等部门对照承诺标准进行联合验收，3日内出具竣工验收意见。

项目竣工后，项目业主书面向住建部门申请竣工验收。

竣工验收合格，办理不动产登记，并注明达产验收的期限；竣工验收不合格，责令其限期整改。

约定期限内，项目业主向经信部门提出达产复验书面申请。

出让申请

开展出让前期谋划，提出出让申请。

出让决策

各地出让决策机构召集相关部门研究明确具体地块出让相关事项。

项目业主签订“使用协议” 后，再签订出让合同。

土地出让

项目业主组织设计、施工。

项目业主根据承诺事项清单，做出承诺，并公示。

发改部门实行“一窗服务”。

一窗服务

竣工验收

达产验收合格，项目业主申请办理不动产变更登记。达产验收不合格，责令其限期整改。

由经信组织发改、国税、地税、环保等部门进行一次性达产验收，3日内并出具意见。

达产验收