附件1

2019年温州市市级政府建设项目计划表

（建设性质汇总）

单位：万元

| 序号 | 建设性质 | 项目数 | 总投资 | 开工至2018年 预计完成投资 | 2019年 项目投资计划 | 2019年资金安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 市级财政 | 其他 |
| 一 | 续建类 | 134 | 17947232 | 8714002 | 2658308 | 166540 | 2405151 |
| （一） | 综合交通项目 | 19 | 13485092 | 6375626 | 2058000 | 38736 | 1978066 |
| （二） | 农林水利项目 | 2 | 66329 | 14697 | 17000 | 0 | 17000 |
| （三） | 能源电力设施项目 | 5 | 239626 | 148433 | 24061 | 0 | 23361 |
| （四） | 公共基础设施项目 | 36 | 953173 | 498396 | 163787 | 21827 | 125965 |
| （五） | 保障安居及配套项目 | 22 | 1645698 | 776131 | 162550 | 0 | 157650 |
| （六） | 环境保护项目 | 4 | 70916 | 46136 | 3600 | 0 | 2210 |
| （七） | 教育项目 | 21 | 974716 | 572494 | 115699 | 48111 | 53108 |
| （八） | 卫生项目 | 3 | 122831 | 85461 | 34045 | 0 | 34045 |
| （九） | 体育项目 | 3 | 103064 | 13257 | 31200 | 30700 | 0 |
| （十） | 产业项目 | 4 | 177922 | 116647 | 23300 | 10300 | 13000 |
| （十一） | 文化旅游项目 | 6 | 21975 | 12113 | 5328 | 4170 | 746 |
| （十二） | 政府公共服务设施项目 | 9 | 85890 | 54611 | 19738 | 12696 | 0 |
| 二 | 开工类 | 111 | 4597315 | ─ | 677382 | 7179 | 550464 |
| （一） | 综合交通项目 | 4 | 1336779 | ─ | 163759 | 0 | 128000 |
| （二） | 农林水利项目 | 2 | 591535 | ─ | 2500 | 0 | 2485 |
| （三） | 能源电力设施项目 | 1 | 28300 | ─ | 10000 | 0 | 10000 |
| （四） | 公共基础设施项目 | 40 | 862796 | ─ | 195175 | 0 | 134217 |
| （五） | 保障安居及配套项目 | 18 | 1279062 | ─ | 205230 | 0 | 204730 |
| （六） | 环境保护项目 | 5 | 24737 | ─ | 11741 | 0 | 9372 |
| （七） | 教育项目 | 15 | 162570 | ─ | 33462 | 1799 | 20530 |
| （八） | 卫生项目 | 4 | 26295 | ─ | 7850 | 0 | 7850 |
| （九） | 体育项目 | 2 | 8220 | ─ | 1270 | 0 | 0 |
| （十） | 产业项目 | 6 | 250703 | ─ | 35085 | 3300 | 31200 |
| （十一） | 文化旅游项目 | 2 | 2897 | ─ | 2080 | 0 | 2080 |
| （十二） | 政府公共服务设施项目 | 12 | 23421 | ─ | 9230 | 2080 | 0 |
| 三 | 预备类 | 3 | 23500 | ─ | 9300 | 0 | ─ |
| （七） | 教育项目 | 2 | 9300 | ─ | 3300 | 0 | ─ |
| （十二） | 政府公共服务设施项目 | 1 | 14200 | ─ | 6000 | 0 | ─ |
| 四 | 前期类 | 148 | 3164676 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| （一） | 综合交通项目 | 5 | 1505470 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| （四） | 公共基础设施项目 | 105 | 848907 | ─ | ─ | ─ | 0 |
| （五） | 保障安居及配套项目 | 7 | 456845 | ─ | ─ | ─ | 0 |
| （七） | 教育项目 | 11 | 201626 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| （八） | 卫生项目 | 2 | 22108 | ─ | ─ | ─ | 0 |
| （十） | 产业项目 | 2 | 54200 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| （十一） | 文化旅游项目 | 7 | 19446 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| （十二） | 政府公共服务设施项目 | 9 | 56074 | ─ | ─ | 0 | ─ |
| 五 | 合计 | 396 | 25732723 | 8714002 | 3344990 | 173719 | 2955615 |