附件1

2016年至2018年市区城市道路综合整治项目

| 2016年市区城市道路综合整治项目 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 实施单位 | 建设规模 | 工程投资 |
| 1 | 瓯海大道（瞿溪—机场） | 龙湾区、瓯海区、温州生态园、市城投集团 | 长28.50公里，宽75、112米 | 81000万 |
| 2 | 滨海大道（机场—明珠路） | 龙湾区、浙南产业 集聚区 | 长3.50公里，宽72米 | 6000万 |
| 3 | 新城大道（府东路—汤家桥路） | 鹿城区 | 长1.40公里，宽60米 | 6500万 |
| 4 | 江滨路（环城东路—车站大道） | 鹿城区 | 长2.13公里，宽50米 | 7000万 |
| 5 | 惠民路（瓯江路—金温铁路） | 鹿城区 | 长4.31公里，宽32米 | 11600万 |
| 6 | 府东路（江滨路—市府路） | 鹿城区 | 长2.82公里，宽36米 | 9500万 |
| 7 | 车站大道（江滨路—温州大道） | 鹿城区、市城投集团 | 长3.90公里，宽50米 | 12000万 |
| 8 | 汤家桥南路(机场大道—瓯海大道） | 市城投集团 | 长2.63公里，宽50米 | 8000万 |
| 2016年合计 | 总长49.19公里 | 141600万 |
| 2017年市区城市道路综合整治项目 |
| 9 | 瓯江路（仰义互通—香源路） | 鹿城区、市城投集团 | 长18.33公里，宽30米 | 18500万 |
| 10 | 鹿城路（过境公路—九山路） | 鹿城区 | 长4.51公里，宽36米 | 14900万 |
| 11 | 翠微大道（东瓯大桥—六虹桥路） | 鹿城区、瓯海区 | 长4.82公里，宽50米 | 9600万 |
| 12 | 六虹桥路（翠微大道—过境公路） | 鹿城区、瓯海区 | 长4.13公里，宽40米 | 13300万 |
| 13 | 人民路（九山路—飞霞路） | 鹿城区 | 长2.13公里，宽36米 | 4400万 |
| 14 | 市府路（车站大道—汤家桥路） | 市城投集团 | 长2.99公里，宽50米 | 2000万 |
| 15 | 龙江路（环山北路—灵昆大桥） | 龙湾区 | 长4.73公里，宽50米 | 8200万 |
| 16 | 黎明路（飞霞路—会展路） | 鹿城区、市城投集团 | 长5.18公里，宽36米 | 16100万 |
| 17 | 牛山北路（温州大道—划龙桥路） | 鹿城区 | 长0.98公里，宽30米 | 2500万 |
| 18 | 划龙桥路（过境公路—车站大道） | 鹿城区 | 长3.26公里，宽40米 | 10800万 |
| 19 | 机场大道（茅竹岭—机场） | 龙湾区 | 长11.81公里，宽30米 | 14800万 |
| 2017年合计 | 总长62.87公里 | 115100万 |
| 2018年市区城市道路综合整治项目 |
| 20 | 过境公路（鹿城路—温州大道） | 鹿城区、瓯海区 | 长5.80公里，宽50-60米 | 16200万 |
| 21 | 勤奋路（过境公路—江滨西路） | 鹿城区 | 长2.01公里，宽40米 | 3700万 |
| 22 | 娄东大街（六虹桥路—瓯海大道） | 瓯海区 | 长1.73公里，宽50米 | 2400万 |
| 23 | 学院路（飞霞南路—会展路） | 鹿城区、市城投集团 | 长5.59公里，宽40米 | 13900万 |
| 24 | 环城东路（公园路—瓯江路） | 鹿城区、市城投集团 | 长1.32公里，宽30米 | 3700万 |
| 25 | 飞霞路（划龙桥路—公园路） | 鹿城区 | 长2.96公里，宽42米 | 7500万 |
| 26 | 温州大道（牛山北路—钱江路） | 鹿城区、龙湾区、瓯海区、市城投集团 | 长9.13公里，宽70米 | 22800万 |
| 27 | 104国道瓯海段（南湖路—丽岙） | 瓯海区 | 长8.07公里，宽56米 | 8000万 |
| 28 | 龙腾路（瓯江路—瓯海大道） | 龙湾区 | 长2.87公里，宽60米 | 8100万 |
| 29 | 永强大道（滨江十三路—瓯海大道） | 龙湾区 | 长9.33公里，宽50米 | 23300万 |
| 30 | 中心路（永强大道—滨海大道） | 浙南产业集聚区 | 长1.05公里，宽60米 | 2900万 |
| 31 | 明珠路（滨海大道—滨海四道） | 浙南产业集聚区 | 长4.81公里，宽60米 | 6300万 |
| 2018年合计 | 总长54.67公里 | 118800万 |
| 2016-2018年总计 | 总长166.73公里 | 375500万 |

附件2

2016年市区城市道路综合整治进度计划

| 工作内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步、施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查或论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工、监理招投标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线下地、路幅调整施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |