# 温政办〔2017〕67号

温州市人民政府办公室关于

加快推进家庭屋顶光伏工程建设的通知

各县（市、区）人民政府，市各有关单位：

为认真贯彻国务院关于促进光伏产业健康发展的决策部署和《浙江省人民政府关于进一步加快光伏应用促进光伏产业健康发展的实施意见》（浙政发〔2013〕49号）、《浙江省人民政府办公厅关于推进浙江省百万家庭屋顶光伏工程建设的实施意见》（浙政办发〔2016〕109号）、《省发改委关于下达2017年全省百万家庭屋顶光伏工程建设年度指导计划的通知》（浙发改能源〔2017〕178号）以及全省百万家庭屋顶光伏工程建设推进现场会等精神，加快推进我市家庭屋顶光伏工程建设，经市人民政府同意，现将有关事项通知如下：

一、科学规划，合理布局

（一）各县(市、区)要组织编制能源发展规划或太阳能发展专项规划，将百万家庭屋顶光伏工程作为重要组成部分，明确发展目标、区域布局、政策举措等内容，做到统筹规划，合理布局，有序推进。编制百万家庭屋顶光伏工程年度实施计划，明确建设时序、重点乡镇社区，落实目标任务。重点乡镇社区研究提出百万家庭屋顶光伏工程布点实施方案，报当地发改、住建部门备案。经批准的规划、年度计划及计划实施情况，要及时向社会公布。

（二）要结合美丽乡村、特色小镇建设，开展集中连片家庭屋顶光伏工程示范点建设等工作，坚持光伏装置与屋顶、外立面相协调，与周边环境相和谐。按照省住建厅等部门提出的乡村既有独立住宅、新农村连片住房、城市新建高多层住宅小区屋顶光伏系统设计导则、布局范例、安装规范等要求，推进屋顶光伏装置美观协调，把百万家庭屋顶光伏工程建设成为美丽乡村、美丽温州的靓丽风景线。

二、明确任务，加快推进

（一）明确目标任务。省政府下达给温州市五年（2016-2020）家庭屋顶光伏工程建设任务8万户，2017年下达温州市家庭屋顶光伏建设任务1.5万户。根据各县（市、区）人口家庭户数和发展条件，现将全市建设任务分解落实到各县（市、区）政府（见附件1）；同时，根据市级相关部门的工作职责，把相关工作和建设任务分解到市各相关职能部门（见附件2）。

（二）推进乡村既有屋顶家庭光伏发展。以市场化推进为主，通过全款出资、商业贷款、出让屋顶、合同管理等建设模式，全面推进乡村独立住宅屋顶或庭院，以及新农村集中搬迁住房等既有建筑屋顶建设家庭光伏发电系统，至2020年建设3.2万户以上，基本覆盖全市所有乡村，融入百姓日常生活。

（三）推进光伏小康工程建设。利用低收入农户、村级公共建筑、异地搬迁小区等屋顶以及农户庭院等，以政府补贴、村户筹资、企业入股等方式，建设家庭屋顶光伏发电系统，发展壮大村级集体经济，增加低收入农户收入。按照集中联户、以村带户等形式建设集中式“农光互补”“鱼光互补”光伏电站，其收益按股比分配到户、到村。至2020年，全市光伏小康工程装机1.6万户以上。

（四）推进新建建筑屋顶和城市住宅屋顶家庭光伏发展。通过政策引导，全市多数乡村新建住房、城市新建高多层住宅小区等实现光伏建筑一体化建设。至2020年建设1.6万户以上。在城市商业住宅小区、保障性住房小区、高层公寓楼等民居建筑及附近公共建筑屋顶，由居民联合体、小区业委会、物业管委会等成立光伏开发主体，采用合同管理模式，推进屋顶光伏发电系统建设。至2020年建设1.6万户以上。

三、加强领导，强化保障

（一）加强组织领导。市级建立由市发改委牵头，市住建委、市农办、市财政局、温州电力局等相关部门参加的市级协调推进工作机制，统筹全市百万家庭光伏工程建设。各县（市、区）政府作为百万家庭屋顶光伏建设的责任主体，要明确责任分工，分解落实责任，建立督查考核和定期通报制度，确保计划任务完成。

（二）加大政策支持。继续实施市区分布式光伏项目财政补贴政策，各地也要制定出台相应的财政支持政策。进一步简化光伏项目登记备案手续。进一步做好并网服务相关工作，及时发放光伏发电附加电价补贴。各级国土资源、农业、林业等部门要积极帮助光伏小康工程集中式电站建设中的用地问题，在用地政策等方面给予必要倾斜。

# （三）确保工程质量。家庭屋顶光伏装置选用设备必须是经过批准的认证机构认证达标的产品，鼓励优先采用达到国家光伏“领跑者”计划技术要求的产品，光伏组件和逆变器质保期不低于10年。各地要制定简便实用的工程质量监管办法，建立准入、施工、验收等标准体系，严控工程质量，加强监督检查。

附件：1.温州市家庭屋顶光伏建设任务分解表

2.温州市家庭屋顶光伏工程重点任务分工和进度安排表

温州市人民政府办公室

2017年8月14日

（此件公开发布）

附件1

温州市家庭屋顶光伏建设任务分解表

| 序号 | 地区 | 2017年任务数(户) | 2016-2020年(十三五 期间)任务数(户） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 1400 | 8000 |
| 2 | 龙湾区 | 1000 | 6000 |
| 3 | 瓯海区 | 1200 | 8000 |
| 4 | 洞头区 | 150 | 1000 |
| 5 | 乐清市 | 2000 | 11000 |
| 6 | 瑞安市 | 2000 | 11000 |
| 7 | 永嘉县 | 1500 | 7000 |
| 8 | 文成县 | 1100 | 5000 |
| 9 | 平阳县 | 1500 | 7000 |
| 10 | 泰顺县 | 1100 | 5000 |
| 11 | 苍南县 | 2000 | 11000 |
| 12 | 浙南产业集聚区 | 150 | 待定 |
| 合计 | 15100 | 80000 |

附件2

| 温州市家庭屋顶光伏工程重点任务分工和进度安排表 |
| --- |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| 1 | 制定年度实施计划 | 提出全市太阳能发展总体目标；制定家庭屋顶光伏工程年度实施计划，分解目标任务 | 市发改委 | 各县（市、区）政府，市住建委、市农办 | 2017年8月份完成 |
| 2 | 推进乡村既有屋顶家庭光伏发展 | 至2020年，全市乡村既有独立住宅、新农村集中连片住房等，建成家庭屋顶光伏装置3.2万户以上 | 市发改委 | 各县（市、区）政府，市财政局、市金融办、温州电力局 | 持续实施，2020年完成 |
| 3 | 推进新建建筑屋顶家庭光伏发展 | 至2020年，全市城乡新建住宅、城市新建高（多）层住宅小区等，建成家庭屋顶光伏装置1.6万户以上 | 市住建委 | 各县（市、区）政府，市财政局、市金融办、温州电力局 | 持续实施，2020年完成 |
| 4 | 推进城市住宅屋顶家庭光伏发展 | 至2020年，各县（市、区）主城区高（多）层住宅小区、别墅排屋等既有建筑屋顶，建成家庭屋顶光伏装置1.6 万户以上 | 市发改委 | 各县（市、区）人民政府，市财政局、市金融办、温州电力局 | 持续实施，2020年完成 |
|  |  |  | 市住建委 |  |  |
| 5 | 推进光伏小康工程建设 | 在低收入农户和全市扶贫重点村，开展光伏小康工程建设，建成家庭屋顶光伏装置1.6万户以上 | 市农办 | 各县（市、区）政府，市发改委、市财政局、市国土资源局、市农办、市林业局、市金融办、温州电力局 | 持续实施，2020年完成 |
| 6 | 执行标准规范体系 | 根据不同地域、不同建筑类型以及新建、既有建筑屋顶，按照国家、省级出台的民用建筑加装光伏系统设计导则和农村新建建筑可再生能源一体化应用技术导则组织实施 | 市住建委 |  | 持续实施 |
|  |  | 完善家庭屋顶光伏发电并网标准和并网接入技术规程 | 温州电力局 |  | 持续实施 |
| 7 | 做好配网接入服务 | 将各地具备家庭屋顶光伏系统建设的区域纳入新一轮电网改造升级范围，尽量缩短并网周期，保障家庭屋顶光伏系统按期并网，及时发放光伏发电附加电价补贴 | 温州电力局 | 市发改委、市财政局 | 持续实施 |
| 8 | 加强金融服务 | 积极推动银行、保险等金融机构与地方政府合作，鼓励探索售电收益权和项目资产质押的贷款机制，不断完善金融服务，使其逐步成为成熟的金融、保险产品 | 市金融办 |  | 持续实施 |
| 9 | 加强组织领导 | 各级政府是推进家庭屋顶光伏工程建设的责任主体，要明确责任分工，分解落实责任，制定出台支持政策，建立督查考核和定期通报制度，确保完成工作任务 | 各县（市、区）政府 |  | 2017年9月底前完成 |
|  |  | 市级建立由市发改委牵头，市级有关部门参加的协调推进工作机制，统筹全市家庭屋顶光伏工程建设，指导督查工作开展情况，并作为美丽乡村建设的重要内容加强考核评价 | 市发改委 | 市农办、市财政局、市住建委、市质监局、市金融办、温州电力局等 | 持续实施 |
| 10 | 保障工程质量 | 家庭屋顶光伏装置选用设备必须是经过批准的认证机构认证且达标的产品，鼓励优先选用达到国家光伏“领跑者”计划技术指标要求的产品，光伏组件和逆变器质保期不低于10年 | 市质监局 | 市农办、市发改委、市住建委、温州电力局 | 持续实施 |
|  |  | 探索制定简便实用的工程质量监管办法，严控工程质量，加强监督检查 | 各县（市、区）政府 |  | 持续实施 |
| 11 | 加大宣传引导 | 组织开展专业知识培训，提升从业人员业务素质能力，并充分利用广播、电视、网络、报刊等载体，开展家庭屋顶光伏工程建设宣传，营造全社会共同理解、关心、支持、参与的良好氛围 | 各有关部门，各县（市、区）政府 |  | 持续实施 |

注：1.建成光伏小康工程家庭屋顶光伏装置户数，按照实际受益户数进行折算。

2.集体屋顶、公共建筑屋顶家庭光伏，如发电量由住户部分消纳，则按实际户数计算；如全额上网，考虑集体屋顶单户分摊面积较小，按500瓦/户计算。

3.20千瓦以下的农庄等商业屋顶可按照居民屋顶光伏模式管理，按3000瓦/户计算。

抄送：市委、市人大常委会、市政协办公室。

温州市人民政府办公室                     2017年8月14日印发