# 温政办〔2017〕50号

温州市人民政府办公室

关于下达温州市2017年“大建大美”行动

工作任务的通知

鹿城、龙湾、瓯海区人民政府，市各有关单位：

为认真贯彻落实《关于开展“大建大美”行动的实施意见》精神，经市政府同意，现将2017年“大建大美”行动工作任务下达给你们，请认真抓好落实。

一、强化责任落实

各牵头单位和责任单位要高度重视，按照责任分工的要求，明确时间进度和责任落实，完成重要区域城市规划调整和城市设计，扎实推进一批有实效、有影响、可示范的“大建大美”项目，确保按时高质完成。

二、强化协调推进

各牵头单位要抓好“大建大美”项目的组织、实施、协调和督促工作，各责任单位要按职责分工主动抓好具体任务落实。对实施中遇到的重大问题，牵头单位要主动加强沟通协调，及时了解掌握项目进度。各地要抓好项目在本辖区的落实工作，主动协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保项目顺利推进。

三、强化督查考核

按照“统分结合、市区联动”的原则，完善市级领导、牵头部门、责任单位多层级协调督查机制，将“大建大美”工作推进情况纳入各相关单位绩效考核，着力构建“大建大美”目标责任考核机制，确保各项工作落到实处、取得实效。

附件：温州市2017年“大建大美”行动工作任务表

温州市人民政府办公室

2017年6月28日

（此件公开发布）

附件

温州市2017年“大建大美”行动工作任务表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所属旧村及板块 | 建设规模与内容 | 责任单位 | 2017年工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共服务设施 |
| 1 | 滨江街道综合文化中心 | 政务服务及文化服务设施 | 杨府山居住区核心区文化中心 | 建筑面积1500平方米（含城市书房、多功能活动厅、培训教育、综合展示厅等）。 | 鹿城区政府 | 完工 |
| 2 | 大南街道综合文化中心 | 政务服务及文化服务设施 | 虞师里社区美曦大厦“四明”会馆 | 单体建筑面积620平方米（含多功能活动厅、培训教育、综合展示厅等）。 | 鹿城区政府 | 完工 |
| 3 | 鹿城区档案馆 | 政务服务及文化服务设施 | 松台街道雪山路城建档案馆周边地块 | 建筑面积约1万平方米。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 4 | 公共服务综合体 | 政务服务及文化服务设施 | 双屿、南郊、滨江、南汇（含洪殿单元F-28地块） | 建设规模1-1.5万平方米，集社区医疗卫生、老人活动及养老、青少年活动中心、文体活动和菜场等为一体的社区服务综合体。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 5 | 轻工园区综合文化中心建设工程 | 政务服务及文化服务设施 | 轻工园区 | 工程总用地面积0.87万平方米，总建筑面积约1.5万平方米。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 6 | 庆年坊街区更新 | 政务服务及文化服务设施 | 庆年坊街区 | 庆年坊街区户籍人口共8000人，总建筑面积约30.9万平方米，涉及住宅户数3631户，商业279户。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 7 | 鹿城区文化馆 | 政务服务及文化服务设施 | 城市西片区块 | 馆舍建筑面积5000平方米，设有8个以上文化活动厅室及多功能厅等。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 8 | 鹿城区图书馆 | 政务服务及文化服务设施 | 城市西片区块 | 馆舍建筑面积6000平方米，馆藏图书总量80万册以上。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 9 | 鹿城区博物馆 | 政务服务及文化服务设施 | 城市西片区块 | 建筑面积5000平方米以上，含基本陈列厅、专题厅（书画厅、自然厅等）、临展厅、库房、办公室、休闲空间（博物馆衍生品展卖区、便民服务区等）。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 10 | 鹿城区非遗馆 | 政务服务及文化服务设施 | 城市西片区块 | 建筑面积5000平方米以上，含非遗技艺活态展示厅、展演厅、办公区、非遗学堂（互动区）、多媒体演示厅、休闲空间（非遗衍生品展卖区）。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 11 | 牛岭A21地块 农贸市场项目 | 政务服务及文化服务设施 | 双屿街道 | 位于双屿街道牛岭村，配套农贸市场，用地约4000平方米，建筑面积约4000平方米。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 12 | 瑶溪景区入口配套设施 | 政务服务及文化服务设施 | 瑶溪村 | 包括游客服务中心、停车场、旅游厕所等配套设施，以及购物消费产所等。 | 龙湾区政府 温州生态园管委会 | 开工 |
| 13 | 茶山游客集散中心 | 政务服务及文化服务设施 | 舜岙村 | 改造范围2公顷，主要建设内容有游客服务中心、停车场、道路广场、园林绿化、休憩设施、观景设施、车行道等。 | 瓯海区政府 温州生态园管委会 | 开工 |
| 14 | 温州市非物质文化遗产馆 | 政务服务及文化服务设施 | 三垟湿地 | 建筑面积25000平方米，含展示馆以及办公、停车等配套设施。 | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 15 | 温州生物材料与工程研究所一期建设工程 | 政务服务及文化服务设施 | 龙水片 | 总用地面积31.2亩，地上建筑面积约40380平方米，其中科研及配套用房建筑面积约34250平方米，综合管理用房5010平方米，生活配套用房1120平方米。地下面积约12670平方米 | 浙南科技城管委会 | 主体结构施工至10层 |
| 16 | 浙南科技城创新创业新天地 | 政务服务及文化服务设施 | 龙水片 | 总用地面积144亩，地上建筑面积约22万平方米，地下面积约8万平方米 | 浙南科技城管委会 | 一期年底结构结顶；二期地下室完成施工 |
| 17 | 互联网大厦 | 政务服务及文化服务设施 | 瑶北片 | 总用地面积约29.84亩，总建筑面积约6.96万平方米（不包含地下室） | 浙南科技城管委会 | 开工 |
| 18 | 滨江商务区特勤消防站 | 政务服务及文化服务设施 | 老港区 | 用地面积约6000平方米 | 市公安消防局 | 开工 |
| 19 | 应急救援战勤保障综合基地 | 政务服务及文化服务设施 | 丰门街道原消防轮训队地块（地号：1-2-11214-5） | 用地面积约19896平方米，建筑面积11693平方米。 | 市公安消防局 | 完成立项 |
| 20 | 百里路小学西城路校区行政楼拆建工程 | 教育设施 | 五马街道 | 新建教学楼约0.41万平方米。 | 鹿城区政府 | 主体工程结顶 |
| 21 | 藤桥中学新建一期 | 教育设施 | 藤桥镇 | 工程新建教学楼约0.41万平方米 | 鹿城区政府 | 完成二层结构施工 |
| 22 | 轻工园幼儿园 | 教育设施 | 轻工园一期b-5地块 | 12班，占地9亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 23 | 仰义幼儿园 | 教育设施 | 仰义街道 | 9班，占地6亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 24 | 中央涂第三幼儿园 | 教育设施 | 中央涂a-34地块 | 15班，占地9.6亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 25 | 黄龙第一幼儿园 | 教育设施 | 垟田村 | 15班，占地7.7亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 26 | 双乐幼儿园 | 教育设施 | 双乐住宅区 | 9班，占地6亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 27 | 广化路第二幼儿园幼儿园 | 教育设施 | 肉联厂地块 | 9班，占地6亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 28 | 鹿城实验幼儿园 | 教育设施 | 三官殿巷 | 9班，占地4亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 29 | 蒲州第一幼儿园 | 教育设施 | 滨江商务区01-14地块 | 12班，占地8亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 30 | 南洋幼儿园 | 教育设施 | 车站大道南洋新村 | 9班，占地5亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 31 | 中央涂小学 | 教育设施 | 中央涂c-31 | 18班，占地24.5亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 32 | 新烈士路小学 | 教育设施 | 肉联厂地块 | 24班，占地28亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 33 | 杨府山小学 | 教育设施 | 滨江商务区03-01-06地块 | 24班，20.7亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 34 | 新巨江小学 | 教育设施 | 滨江商务区03-02-34 | 24班，占地24亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 35 | 鹿城实验小学扩建 | 教育设施 | 市青少年活动中心对面 | 增加占地5亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 36 | 蒲鞋市小学黎明校区迁建 | 教育设施 | 洪殿单元 | 24班，25亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 37 | 桃花岛小学 | 教育设施 | 滨江商务区t04-10 | 48班，47.25亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 38 | 中央绿轴小学 | 教育设施 | 中央绿轴片区 | 一期36班，40亩， 二期18班，24亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 39 | 横渎小学 | 教育设施 | 横渎西地块 | 42班，占地36.2亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 40 | 温州市第二十四中学 | 教育设施 | 黄龙7号地块 | 24个班，占地46亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 41 | 温州市第三十四中学 | 教育设施 | 洪殿修编f-24 | 42班，占地52.3亩 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 42 | 中央涂第二幼儿园 | 教育设施 | 中央涂a-41地块 | 9班，占地5亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 43 | 商务中心第一幼儿园 | 教育设施 | 滨江商务区03-08 | 9班，占地6亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 44 | 杨府山第二幼儿园 | 教育设施 | 滨江商务区03-02-44地块 | 9班，占地6亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 45 | 杨府山第一幼儿园 | 教育设施 | 滨江商务区03-01-02地块 | 9班，占地5亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 46 | 东屿幼儿园 | 教育设施 | 南塘西片整合规划c-11-1b | 9班，7亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 47 | 中央涂第五幼儿园 | 教育设施 | 中央涂地块 | 12班，9亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 48 | 洪殿第五幼儿园 | 教育设施 | 洪殿单元f-28地块 | 9班，6亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 49 | 横渎西幼儿园 | 教育设施 | 横渎西a-21地块 | 12班，9亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 50 | 葡萄棚新三幼 | 教育设施 | 葡萄棚 | 9班，5亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 51 | 葡萄棚幼儿园 | 教育设施 | 葡萄棚 | 12班，8亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 52 | 学院路小学 | 教育设施 | 飞霞路 | 24个班，占地30亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 53 | 建设小学小南校区扩建 | 教育设施 | 小南路 | 新增占地待定 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 54 | 蒲鞋市小学龟湖校区迁扩建 | 教育设施 | 龟湖水乡地块 | 增加12个班，新增占地20亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 55 | 新七都小学 | 教育设施 | 七都03-c-14 | 36班，占地49亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 56 | 双屿实验小学扩建 | 教育设施 | 牛岭村 | 增加12班，新增占地28亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 57 | 中央涂九年制学校 | 教育设施 | 中央涂d-16地块 | 12班初中18班小学，36亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 58 | 双桥小学 | 教育设施 | 双桥片区 | 18班，25.4亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 59 | 洪殿24班小学 | 教育设施 | 洪殿单元 | 24班，16.5亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 60 | 南汇小学扩建 | 教育设施 | 牛山北路 | 24班，占地22.4亩，计划增加用地11.3亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 61 | 蒲州小学 | 教育设施 | 滨江商务区已拆迁地块。 | 48班，53.25亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 62 | 瓦市中山校区扩建 | 教育设施 | 垟儿路 | 20个班，增加25亩。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 63 | 上戍小学扩建工程 | 教育设施 | 藤桥镇 | 上戍小学扩建工程：工程新建教学楼约1.47万平方米及室外附属工程等 | 鹿城区政府 | 完成前期 |
| 64 | 鞋都初中 | 教育设施 | 鞋都c-18 | 36班，42.75亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 65 | 高端民办9年一贯制学校 | 教育设施 | 七都地块 | 90个班，占地180亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 66 | 鹿城职业技术学校 | 教育设施 | 双屿街道湾底村 | 9班，占地5亩 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 67 | 瑶溪南第六幼儿园 | 教育设施 | 双何村 | 用地面积约4000平方米 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 68 | 中心区新建幼儿园四 | 教育设施 | 瓯海中心区 | 用地面积约4700平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 69 | 中心区新建幼儿园十 | 教育设施 | 瓯海中心区 | 用地面积约4700平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 70 | 茶山中心区幼儿园 | 教育设施 | 茶山街道中心片D-22地块 | 用地面积约2500平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 71 | 瓯海区站前学校 | 教育设施 | 瓯海区高铁新城 | 用地面积约57200平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 72 | 原新桥三小扩建 | 教育设施 | 新桥街道高翔村C-34地块 | 用地面积约43200平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 73 | 中心区娄桥组团新建幼儿园 | 教育设施 | 瓯海中心区 | 用地面积约6000平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 74 | 温州市育英国际实验学校高中部扩建工程 | 教育设施 | 南白象街道金竹村 | 用地面积约17400平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 75 | 新桥新建幼儿园三 | 教育设施 | 新桥街道高翔C-47地块 | 用地面积约4700平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 76 | 三垟黄屿片九年一贯学校 | 教育设施 | 三垟街道黄屿村 | 用地面积约42100平方米 | 瓯海区政府 温州生态园管委会 | 开工 |
| 77 | 中心西单元九年一贯制学校 | 教育设施 | 瓯海中心区 | 用地面积约53000平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 78 | 南白象新生小学迁扩建工程 | 教育设施 | 横港头村 | 用地面积约12000平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 79 | 景新片小学 | 教育设施 | 新桥村D-05地块 | 用地面积约11800平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 80 | 瞿溪一小扩建工程 | 教育设施 | 瞿溪街道瞿溪村 | 用地面积约22000平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 81 | 景山小学扩建工程 | 教育设施 | 景山街道将军村 | 用地面积约26000平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 82 | 瓯海二高迁扩建 | 教育设施 | 郭溪街道 | 用地面积约106667平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 83 | 三垟新建幼儿园一 | 教育设施 | 三垟街道 | 用地面积约6000平方米 | 瓯海区政府 温州生态园管委会 | 开展前期研究 |
| 84 | 元庄小学 | 教育设施 | 三郎桥片区 | 用地面积约24100平方米 | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 85 | 三郎桥新一中 | 教育设施 | 三郎桥片区 | 用地面积约43200平方米 | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 86 | 三郎桥第二幼儿园 | 教育设施 | 三郎桥片 | 用地面积约8000平方米 | 温州生态园管委会 | 开展前期研究 |
| 87 | 龙水第四幼儿园 | 教育设施 | 新联村或联谊村 | 用地面积约4000方米 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 88 | 海滨第四幼儿园 | 教育设施 | 教新村 | 用地面积约4300平方米 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 89 | 状元北第四幼儿园 | 教育设施 | 屿田片区 | 用地面积约5500平方米 | 市城投集团 | 开工 |
| 90 | 状元北第五幼儿园 | 教育设施 | 屿田片区 | 用地面积约5500平方米 | 市城投集团 | 开工 |
| 91 | 桃花岛新一小 | 教育设施 | 屿田片区 | 用地面积约25000平方米 | 市城投集团 | 开展前期研究 |
| 92 | 杨府山体育休闲公园 | 体育设施 | 桃花岛区块 | 占地面积310400平方米 | 市城投集团 | 开工 |
| 93 | 社区全民健身中心1 | 体育设施 | 黎二村 | 用地面积10000平方米，或结合社区绿地、其他公共设施用地统一布局建设 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 94 | 社区全民健身中心2 | 体育设施 | 葡萄棚村 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 95 | 社区全民健身中心3 | 体育设施 | 江滨单元 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 96 | 社区全民健身中心4 | 体育设施 | 会昌河单元 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 97 | 社区全民健身中心5 | 体育设施 | 吴桥单元 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 98 | 社区全民健身中心6 | 体育设施 | 中心区单元 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 99 | 社区全民健身中心7 | 体育设施 | 中央涂单元 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 100 | 瞿溪文体馆 | 体育设施 | 河头村 | 用地面积5000平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 101 | 瓯海区体育公园 | 体育设施 | 东风村 | 用地面积8805平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 102 | 蒲鞋市街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 上陡门-1街坊、巨一村山根自然村 | 建筑面积为3900平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 103 | 南汇街道绣山社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 中心区-1街坊内、横渎村 | 建筑面积为3200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 104 | 滨江街道黎明社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 杨府山-1街坊内、杨府山涂村 | 建筑面积为3200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 105 | 广化街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 广化-1街坊内、黄龙自然村 | 建筑面积为2800平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 106 | 双屿街道双屿社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 营楼桥村 | 建筑面积4200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 107 | 南汇街道南浦社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 南汇辖区 | 建筑面积3400平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 108 | 滨江街道洪殿社区 卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 洪殿单元D-17 | 建筑面积为2800平方米以上 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 109 | 丰门街道鞋都社区卫生中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 鞋都-1街坊内、牛岭村 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 110 | 广化街道社区卫生服务中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 广化-1街坊内、黄龙自然村 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 111 | 水心街道莲池社区卫生中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 九山-1街坊内、河通桥片区 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 112 | 大南街道南门社区卫生中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 南门-1街坊内、丰收村 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 113 | 蒲鞋市街道社区卫生中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 蒲鞋市-1街坊内、龟湖水乡 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 114 | 蒲鞋市街道社区卫生中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 上陡门-1街坊内蒋家桥自然村 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 115 | 蒲鞋市街道社区卫生中心辖内医疗卫生服务站 | 医疗卫生设施 | 上陡门-2街坊内、巨一山根自然村 | 建筑面积为200平方米以上 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 116 | 蒲州街道卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 江前村 | 建筑面积不小于3000平方米 | 龙湾区政府 | 开工 |
| 117 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生设施 | 茶山村 | 建筑面积不小于1400平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 118 | 温州市肿瘤医院扩建 | 医疗卫生设施 | 营楼桥村 | 拟向鹿城路延伸拓展，新增用地50亩左右，扩建包括一幢6万平方的21层门急诊医技综合大楼在内的建筑群 | 市卫生计生委 | 开展前期研究 |
| 119 | 温州市第六人民医院二期 | 医疗卫生设施 | 南白象街道 | 用地62亩，计划新增建筑面积5万平方 | 市卫生计生委 | 开展前期研究 |
| 120 | 温州市滨江商务区医院 | 医疗卫生设施 | 滨江商务区 | 用地190亩,计划建筑面积18万平方，床位1500张 | 市卫生计生委 | 开展前期研究 |
| 121 | 城区急救站点4个 | 医疗卫生设施 | 松台、会展、新城、城南各1个 | 每个200平方米，靠近医院或卫生院，结合当地公共服务中心统一建设后移交市急救中心使用 | 市卫生计生委 | 开展前期研究 |
| 122 | 城区献血点6个 | 医疗卫生设施 | 滨江、五马、南浦、永中、娄桥、高教园等人口流动集中点 | 每个100平方米，结合当地公共服务中心统一建设后移交市中心血站使用 | 市卫生计生委 | 开展前期研究 |
| 二、市政基础设施 |
| 123 | 110kv马桥输变电工程 | 电力设施 | 潘桥街道陈庄村 | 用地面积约2700平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 124 | 110kv泊岙输变电工程 | 电力设施 | 丽岙街道王宅村 | 用地面积约2480平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 125 | 110kv叶蕉输变电工程 | 电力设施 | 潘桥街道林桥头村 | 用地面积约3068平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 126 | 110kv仙庄输变电工程 | 电力设施 | 郭溪街道梅园村 | 用地面积约3432平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 127 | 110kv变电站 | 电力设施 | 前网村 | 用地面积约3000平方米 | 温州电力局 | 开工 |
| 128 | 110kv变电站 | 电力设施 | 涂村 | 用地面积约3000平方米 | 温州电力局 | 开工 |
| 129 | 110kv变电站 | 电力设施 | 横渎村 | 用地面积约3000平方米 | 温州电力局 | 开工 |
| 130 | 220kv蒲州变 | 电力设施 | 上江村 | 用地面积约1万平方米 | 温州电力局 | 开工 |
| 131 | 110kv变电站 | 电力设施 | 上江村 | 用地面积约3000平方米 | 温州电力局 | 开工 |
| 132 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 丰收村 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 133 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 东屿村 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 134 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 涂村 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 135 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 前网村 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 136 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 横渎村 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 137 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 上陡门 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 138 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 牛山 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 139 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 洪殿 | 用地面积不小于1000平方米 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 140 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 瓯海中心B-08 | 用地面积不小于1000平方米 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 141 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 三郎桥 | 用地面积不小于1000平方米 | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 142 | 垃圾转运站 | 环卫设施 | 下埠村 | 用地面积不小于1000平方米 | 市城投集团 | 开工 |
| 143 | 公厕 | 环卫设施 | 上田村 张宅片 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 144 | 公厕 | 环卫设施 | 上田村 上田片 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 145 | 公厕 | 环卫设施 | 旺增桥村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 146 | 公厕 | 环卫设施 | 蒲州村 | 共2处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 147 | 公厕 | 环卫设施 | 蒋家桥自然村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 148 | 公厕 | 环卫设施 | 龟湖水乡 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 149 | 公厕 | 环卫设施 | 巨一村山根自然村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 150 | 公厕 | 环卫设施 | 横渎村 | 共2处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 151 | 公厕 | 环卫设施 | 划龙桥村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 152 | 公厕 | 环卫设施 | 牛桥底村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 153 | 公厕 | 环卫设施 | 龙方片区 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 154 | 公厕 | 环卫设施 | 九山河通桥 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 155 | 公厕 | 环卫设施 | 瓯浦垟 | 共4处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 156 | 公厕 | 环卫设施 | 牛岭村一期 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 157 | 公厕 | 环卫设施 | 中央涂片区 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 158 | 公厕 | 环卫设施 | 黎一村8号地块（三十六自然村） | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 159 | 公厕 | 环卫设施 | 龙沈村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 160 | 公厕 | 环卫设施 | 德政村 蛟尾堡 | 共2处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 161 | 公厕 | 环卫设施 | 里垟村 | 共2处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 162 | 公厕 | 环卫设施 | 丰收村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 163 | 公厕 | 环卫设施 | 牛岭村（二期） | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 164 | 公厕 | 环卫设施 | 箬笠岙村 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 165 | 公厕 | 环卫设施 | 营楼桥村 | 共3处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 166 | 公厕 | 环卫设施 | 杨府山涂村CBD东片区 | 共21处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 167 | 新建公厕10座 | 环卫设施 | 各街道 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 龙湾区政府 浙南科技城管委会 | 开工 |
| 168 | 新建公厕14座 | 环卫设施 | 各街道 | 按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 169 | 公厕 | 环卫设施 | 滨江商务区 | 共5处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 市城投集团 | 开工 |
| 170 | 公厕 | 环卫设施 | 杨府山安置区二期 | 共3处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 市城投集团 | 开工 |
| 171 | 公厕 | 环卫设施 | 老港区 | 共4处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 市城投集团 | 开工 |
| 172 | 公厕 | 环卫设施 | 杨府山塗村CBD西片区 | 共6处，按《城市公共厕所规划和设计标准》规定设置 | 市城投集团 | 开工 |
| 173 | 中央大道 | 道路及交通设施 | 轻工园区 | 中央大道道路全长420米，宽度50米； | 鹿城区政府 | 完工 |
| 174 | 纵二路 | 道路及交通设施 | 轻工园区 | 纵二路道路长140米，宽度为20米，与中央大道交叉口渠化段宽度为26米。 | 鹿城区政府 | 完工 |
| 175 | 德政东路北延 | 道路及交通设施 | 葡萄村 | 六虹桥路-台州路，全长约0.55公里 | 鹿城区政府 | 基本完工 |
| 176 | 瓯江路西延 | 道路及交通设施 | 中央涂村、牛岭村 | 沿达路-一号路，全长约5.8公里 | 鹿城区政府 | 续建 |
| 177 | 七都大道西延伸工程 | 道路及交通设施 | 上沙村 | 七都大桥-温州中心大厦，长0.82公里 | 鹿城区政府 | 续建 |
| 178 | 广化路南延 | 道路及交通设施 | 将军村、净水村、新桥村、东风村、岩头村 | 过境公路-南环线，全长约6.8公里 | 鹿城区政府 瓯海区政府 | 完成六虹桥路以北段；开展六虹桥路以南段前期研究 |
| 179 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程（鹿城段） | 道路及交通设施 | 双屿街道、丰门街道、仰义街道 | 主线路线全长约9.8Km，连接线1.3Km。主要结构物桥梁1431.32米/12座，涵洞23道，隧道2574米/4.5座，平面交叉19处。 | 鹿城区政府 | 完成路基12%，桥梁56%。 |
| 180 | 东屿道路 | 道路及交通设施 | 南郊街道 | 东屿路（C-8-2和C-12-1之间）西起东屿河，东至东龙路，长约300米(包括桥梁一座)，投资额约705万；东屿北路（C-2-3和C-2-5之间）长约170米，投资额约488万；东屿中路（金色家园—广场路小学）北起双龙路，南至工业路，被东屿路分成两段，全长约360米，投资额约1066万；东屿西路北起划龙桥路，南至双龙路，长约310米，投资额约889万。 | 鹿城区政府 | 东屿路、东屿中路完工；东屿北路、东屿西路施工进行中。 |
| 181 | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 道路及交通设施 | 仰义街道、藤桥镇 | 项目起点位于鹿城仰义后京，终点位于藤桥镇下岸村。路线全长约2.6公里，该项目概算投资约3.1亿元。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 182 | 江湾路北段 | 道路及交通设施 | 牛岭村 | 瓯江路-鞋都大道，全长约0.52公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 183 | 鞋都产业园区化工路 | 道路及交通设施 | 鞋都园区 | 道路全长0.46千米，宽度36米，建设内容包括道路、绿化交通设施、电力管沟、给排水、照明等。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 184 | 绣山路西延 | 道路及交通设施 | 横渎村 | 车站大道-惠民路，全长约0.62公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 185 | 双屿中央涂市政配套道路工程 | 道路及交通设施 | 双屿街道 | 双屿中央涂市政配套道路工程:昆仑路东段全长约0.2千米，宽度为12米；瓯南路北段全长约0.36千米，宽度为28米。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 186 | 温瑞大道二期 | 道路及交通设施 | 巽山村、南塘村、月落垟村 | 黎明西路-瓯海大道，全长约6.3公里 | 鹿城区政府 瓯海区政府 | 开工 |
| 187 | 月落垟路 | 道路及交通设施 | 月落垟村 | 温瑞大道-惠民路，长0.82公里 | 鹿城区政府 瓯海区政府 | 开工 |
| 188 | 营楼路 | 道路及交通设施 | 营楼桥村 | 江滨路-鹿城路，全长约0.21公里 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 189 | 开源路 | 道路及交通设施 | 龙沈村、划龙桥村、前网村 | 市府路-温州大道，长约1.2公里 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 190 | 兴区路 | 道路及交通设施 | 黄屿村、上江村 | 上江路-文昌路，全长约1.4公里 | 龙湾区政府 温州生态园管委会 | 完成 |
| 191 | 温州大道 | 道路及交通设施 | 瑶北片、龙水片 | 城市主干道，全长3600米，规划红线宽50米 | 龙湾区政府 浙南科技城管委会 | 完成温强路-龙江路段工程；续建甬江路-温强路段工程 |
| 192 | 环山北路 | 道路及交通设施 | 三郎桥村、璋川村、寺西村 | 中兴大道-环山东路，全长约8.3公里 | 龙湾区政府 温州生态园管委会 | 续建龙湾段，开工生态园段 |
| 193 | 曹龙路北延 | 道路及交通设施 | 龙东村 | 瓯江路-机场大道，全长约1.3公里 | 龙湾区政府 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 194 | 新双南线 | 道路及交通设施 | 泊岙村、丽塘村、南村、北村 | 瓯海大道-下沈线，全长约5.5公里 | 瓯海区政府 | 完成 |
| 195 | 吹台山隧道及连接线 | 道路及交通设施 | 潘桥街道、丽岙街道 | 高铁温州站-丽岙街道新104国道，全长约7.3公里 | 瓯海区政府 | 完成 |
| 196 | 天长岭隧道复线及连接线 | 道路及交通设施 | 郭溪街道、泽雅镇 | 温瞿公路-泽雅，长5.2公里，隧道长2.74公里 | 瓯海区政府 | 续建 |
| 197 | 中心路 | 道路及交通设施 | 郭溪街道、瞿溪街道 | 瓯海大道-温瞿路，全长约2.3公里 | 瓯海区政府 | 续建 |
| 198 | 西山路改造 | 道路及交通设施 | 山前村、新桥村、净水村 | 站前路-西山南路，长2公里 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 199 | 蛟凤路 | 道路及交通设施 | 南湖村、霞坊村 | 瓯海大道-中兴大道，全长约2.9公里 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 200 | 龙瑶大道 | 道路及交通设施 | 瑶北片、龙水片 | 温强路-龙江路，3.公里，总用地面积207.5505亩 | 浙南科技城管委会 | 续建 |
| 201 | 中兴大道延伸段 | 道路及交通设施 | 樟岙村 | 环山北路-学府北路，全长约2.9公里 | 温州生态园管委会 | 完工 |
| 202 | 宁波路二期 | 道路及交通设施 | 山前村 | 康强路-温瞿路，全长约2公里 | 市城投集团 | 完工 |
| 203 | 黎明东路二期 | 道路及交通设施 | 涂村 | 加州路-会展路，全长约1.1公里 | 市城投集团 | 续建 |
| 204 | 学院东路拓宽工程 | 道路及交通设施 | 涂村 | 长2517米,宽40米 | 市城投集团 | 续建 |
| 205 | 雁荡西路西延 | 道路及交通设施 | 上田村 | 万源路-汤家桥南路，全长约0.4公里 | 市城投集团 | 开工 |
| 206 | 府东路北段 | 道路及交通设施 | 杨府山涂村（老港区） | 江滨东路—瓯江路，道路全长约330m，红线宽度36m，用地面积约14327 ㎡； | 市城投集团 | 开工 |
| 207 | 加洲路市政工程 | 道路及交通设施 | 涂村 | 瓯江路-学院东路，长1498米,宽29米 | 市城投集团 | 开工 |
| 208 | 新蒲路 | 道路及交通设施 | 蒲州村 | 汤家桥路-上江路,宽30米 | 市城投集团 | 开工 |
| 209 | 桃花岛规划三路 | 道路及交通设施 | 涂村、下埠村 | 会展路-瓯江路，全长约0.6公里 | 市城投集团 | 开展前期研究 |
| 210 | 桃花岛规划五路 | 道路及交通设施 | 涂村、下埠村 | 会展路-瓯江路，全长约0.7公里 | 市城投集团 | 开展前期研究 |
| 211 | 双龙路三期及桥梁工程 | 道路及交通设施 | 龙方村 | 龙方路-已建成的双龙路规划支路中心线，全长约0.7公里 | 市名城集团 | 开工 |
| 212 | 公交枢纽 | 道路及交通设施 | 涂村 | 用地面积约11900平方米 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 213 | 公交首末站 | 道路及交通设施 | 垟田村 | 用地面积约2000平方米 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 214 | 汽车加气站 | 道路及交通设施 | 涂村 | 用地面积约3000平方米 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 215 | 公交首末站 | 道路及交通设施 | 瓯海中心区 | 用地面积约4000平方米 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 216 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 旺增桥村 | 公共停车泊位50个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 217 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 黎二村 | 公共停车泊位50个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 218 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 黎一村 | 公共停车泊位50个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 219 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 巨一村 | 公共停车泊位30个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 220 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 九山河通桥 | 公共停车泊位150个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 221 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 瓯浦垟村 | 公共停车泊位390个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 222 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 牛岭村一期 | 公共停车泊位80个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 223 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 双桥村 | 公共停车泊位250个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 224 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 德政村 | 公共停车泊位180个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 225 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 牛岭村二期 | 公共停车泊位150个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 226 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 箬笠岙村 | 公共停车泊位150个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 227 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 营楼桥村 | 公共停车泊位100个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 228 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 龙沈村 | 公共停车泊位180个 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 229 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 下埠村 | 公共停车泊位30个 | 龙湾区政府 | 完成 |
| 230 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 朱垟村 | 公共停车泊位100个 | 龙湾区政府 | 完成 |
| 231 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 教新村 | 公共停车泊位100个 | 龙湾区政府 | 完成 |
| 232 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 上江村 | 公共停车泊位50个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 233 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 横街村 | 公共停车泊位664个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 234 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 河滨村 | 公共停车泊位100个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 235 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 璋川村 | 公共停车泊位50个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 236 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 双何村 | 公共停车泊位50个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 237 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 寺西村 | 公共停车泊位50个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 238 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 镇北村 | 公共停车泊位60个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 239 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 沙北村 | 公共停车泊位50个 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 240 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 塘西村 | 公共停车泊位100个 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 241 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 山前村 | 公共停车泊位200个 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 242 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 东风村 | 公共停车泊位50个 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 243 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 净水村 | 公共停车泊位190个 | 瓯海区政府 | 开展前期研究 |
| 244 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 三郎桥片区 | 公共停车泊位550个 | 温州生态园管委会 | 开展前期研究 |
| 245 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 新联村 | 公共停车泊位400个 | 浙南科技城管委会 | 完成 |
| 246 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 黄山村 | 公共停车泊位50个 | 浙南科技城管委会 | 完成 |
| 247 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 黄石村 | 公共停车泊位200个 | 浙南科技城管委会 | 完成 |
| 248 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 龙湾村 | 公共停车泊位50个 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 249 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 龙东村 | 公共停车泊位100个 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 250 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 金岙村 | 公共停车泊位50个 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 251 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 朱宅村 | 公共停车泊位50个 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 252 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 上湾村 | 公共停车泊位500个 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 253 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 下湾村 | 公共停车泊位500个 | 浙南科技城管委会 | 开展前期研究 |
| 254 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 蒲州村 | 公共停车泊位50个 | 市城投集团 | 完成 |
| 255 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 张宅村 | 公共停车泊位100个 | 市城投集团 | 完成 |
| 256 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 上蒲州村 | 公共停车泊位50个 | 市城投集团 | 开展前期研究 |
| 257 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 上田村 | 公共停车泊位50个 | 市城投集团 | 开展前期研究 |
| 258 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 杨府山安置区二区 | 公共停车泊位100个 | 市城投集团 | 开展前期研究 |
| 259 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 龙方片区 | 公共停车泊位100个 | 市名城集团 | 完成 |
| 260 | 公共停车泊位 | 道路及交通设施 | 龟湖街坊 | 公共停车泊位180个 | 市名城集团 | 开展前期研究 |
| 261 | 古城环线绿道网 | 公园及绿道设施 | 九山单元 | 1.54公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 262 | 滨水环线绿道网东北段 | 公园及绿道设施 | 江滨单元、洪殿单元、上陡门单元 | 6.5公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 263 | 滨水环线绿道网东南段 | 公园及绿道设施 | 南浦单元、中心区单元 | 5.01公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 264 | 滨水环线绿道网西南段 | 公园及绿道设施 | 葡萄棚单元、吴桥单元 | 3.06公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 265 | 会昌河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 吴桥单元、葡萄棚单元、会昌河单元 | 6.48公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 266 | 吕浦河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 上陡门单元 | 2.5公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 267 | 上陡门浦段绿道网 | 公园及绿道设施 | 洪殿单元、杨府山单元 | 1.3公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 268 | 蒲鞋市河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 蒲鞋市单元 | 1.2公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 269 | 温瑞塘河北段绿道网 | 公园及绿道设施 | 吴桥单元、梧田东单元 | 4.97公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 270 | 双桥河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 广化单元 | 1.99公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 271 | 江滨路段绿道网 | 公园及绿道设施 | 杨府山单元、商务中心单元、蒲州单元 | 5.45公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 272 | 蒲州河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 蒲州单元 | 3.82公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 273 | 加州路段绿道网 | 公园及绿道设施 | 杨府山单元、杨府山南单元 | 1.52公里 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 274 | 横渎片区 配套提升改造工程 | 公园及绿道设施 | 南汇街道 | 横渎片区配套绿化工程：横渎河两侧沿河绿化、驳坎建设，其中沿河绿化总面积4万平方米，驳坎总面积2.28万平方米。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 275 | 南郊片区绿化 提升工程 | 公园及绿道设施 | 南郊街道 | 南郊片区沿河绿化、驳坎施工，其中葡萄村片区3.17万平方米；东屿村片区1.36万平方米；牛山片区E-02和E-08地块绿化、驳坎；门前寨河整治工程。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 276 | 水心南、北河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 瑶溪南单元 | 3.52公里 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 277 | 永强塘河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 永中单元 | 7.5公里 | 龙湾区政府 | 开展前期研究 |
| 278 | 瑶溪河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 龙湾物流单元、瑶溪北单元、瑶溪南单元、瑶溪西单元 | 4.06公里 | 龙湾区政府 浙南科技城管委会 市铁投集团 | 开展前期研究 |
| 279 | 会昌河西段绿道网 | 公园及绿道设施 | 梅屿单元 | 2.56公里 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 280 | 浦北河绿道网 | 公园及绿道设施 | 梅屿单元 | 2.43公里 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 281 | 半塘河-东浃河-沉木桥河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 会昌河单元、牛山单元、瓯海中心南单元 | 4.04公里 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 282 | 下斜河段绿道网 | 公园及绿道设施 | 瓯海中心西单元、站前单元 | 3.14公里 | 瓯海区政府 | 开工 |
| 283 | 景山南入口公园 | 公园及绿道设施 | 新桥村 | - | 瓯海区政府 | 开工 |
| 284 | 秀屿山公园 | 公园及绿道设施 | 玕东村 | - | 瓯海区政府 | 开工 |
| 285 | 塘河公园二期 | 公园及绿道设施 | 塘东村、辽东村 | - | 瓯海区政府 | 开工 |
| 286 | 三垟湿地公园 | 公园及绿道设施 | 三垟湿地 | - | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 287 | 杨府山CBD轴线公园 | 公园及绿道设施 | 杨府山CBD | - | 市城投集团 | 开工 |
| 288 | 中央绿轴公园 | 公园及绿道设施 | 上田村、张宅、林村、吕家岸村（中央绿轴区块） | 北起锦江路，南至瓯海大道，西至三友道路，东至张宅河。中轴线宽约200米，长约1800米，工程内容包括绿化景观、广场、地下通道 | 市城投集团 | 完工 |
| 三、安置房建设 |
| 289 | 旺增桥地块安置房项目 | 安置房建设 | 旺增桥地块 | 开工6个安置房项目，合计3729套、59万平方米。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 290 | 划龙桥村安置房项目 | 安置房建设 | 划龙桥村 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 291 | 横渎村安置房项目 | 安置房建设 | 横渎村 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 292 | 双桥村（下桥自然村）E-29地块安置房项目 | 安置房建设 | 双桥村 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 293 | 鹿城区牛桥底二期城中村改造工程 | 安置房建设 | 牛桥底村 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 294 | 滨江商务区9号地块（同心社3#地块）城中村改造工程 | 安置房建设 | 滨江商务区9号地块 |  | 鹿城区政府 | 开工 |
| 295 | 南汇街道龙沈村划龙桥自然村城中村改造 | 安置房建设 | 南汇街道 | 总用地面积3.64万平方米，总建筑面积约12.8万平方米。 | 鹿城区政府 | 开工 |
| 296 | 葡萄居住区6-4地块安置房 | 安置房建设 | 南郊街道 | 葡萄片区城中村改造工程:安置房总用地面积10.6万平方米，总建筑面积52万平方米。含葡萄居住区9-1、6-3、10-1、13-1、6-4、8-5、12-2等项目。 | 鹿城区政府 | 开展前期研究 |
| 297 | 龙湾区市域铁路S1线瑶溪拆迁安置房（一期）工程 | 安置房建设 | 瑶溪 | 开工3个安置房项目，合计2432套、48.7万平方米；续建项目3个，合计2260套、建筑面积44.8万平方米。 | 龙湾区政府 | 续建 |
| 298 | 永中街道龙水北片农房集聚区建设工程 | 安置房建设 | 龙水北片 |  | 龙湾区政府 | 续建 |
| 299 | 海滨街道教新城中村改造二期工程（YB-bb06-029地块） | 安置房建设 | 海滨街道 |  | 龙湾区政府 | 续建 |
| 300 | 永中街道朱垟城中村改造（F-04地块）工程 | 安置房建设 | 朱垟村 |  | 龙湾区政府 | 开工 |
| 301 | 蒲州街道江前村城中村改造工程 | 安置房建设 | 江前村 |  | 龙湾区政府 | 开工 |
| 302 | 海滨段教新城中村改造一期Ⅱ标工程 | 安置房建设 | 教新村 |  | 龙湾区政府 | 开工 |
| 303 | 景山街道净水社区保障性安居工程（D-17地块） | 安置房建设 | 净水社区 | 开工8个安置房项目，合计5851套、89.7万平方米；续建项目4个，合计4215套、建筑面积63.8万平方米。 | 瓯海区政府 | 续建 |
| 304 | 新桥街道山前社区保障性安居工程（C-08地块）一期 | 安置房建设 | 山前社区 |  | 瓯海区政府 | 续建 |
| 305 | 新桥街道新桥社区保障性安居工程（I-31地块） | 安置房建设 | 新桥社区 |  | 瓯海区政府 | 续建 |
| 306 | 瓯海区娄桥街道保障性安居工程（D-26地块） | 安置房建设 | 娄桥街道 |  | 瓯海区政府 | 续建 |
| 307 | 景山街道保障性安居工程A-22d | 安置房建设 | 景山街道 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 308 | 景山街道将军村城中村改造安置工程（E-39地块） | 安置房建设 | 将军村 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 309 | 景山街道净水社区保障性安居工程（D-37地块） | 安置房建设 | 净水社区 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 310 | 新桥街道新桥社区保障性安居工程（D-27地块） | 安置房建设 | 新桥社区 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 311 | 梧田街道林村村城中村改造安置工程 | 安置房建设 | 林村村 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 312 | 梧田街道塘西村城中村改造安置工程 | 安置房建设 | 塘西村 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 313 | 南白象街道横港头村城中村改造工程 | 安置房建设 | 横港头村 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 314 | 瓯海区娄桥街道保障性安居工程（B-24地块） | 安置房建设 | 娄桥街道 |  | 瓯海区政府 | 开工 |
| 315 | 状元街道三郎桥村A16安置地块安置房项目 | 安置房建设 | 三郎桥村 | 开工建设5个安置房项目，合计3727套、64.64万平方米。 | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 316 | 三垟街道温州生态园黄屿D-22（原F03）地块棚户区改造项目 | 安置房建设 | 黄屿村 |  | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 317 | 状元街道三郎桥村三郎桥A10地块安置房项目 | 安置房建设 | 三郎桥村 |  | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 318 | 状元街道三郎桥村三郎桥A11A13地块安置房项目 | 安置房建设 | 三郎桥村 |  | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 319 | 状元街道三郎桥村三郎桥A12A14地块安置房项目 | 安置房建设 | 三郎桥村 |  | 温州生态园管委会 | 开工 |
| 320 | 瑶溪北单元（11-E-01）地块城中村改造工程 | 安置房建设 | 瑶北片 | 用地面积77.47亩，总建筑面积193560平方米，地面建筑面积155010平方米，地下建筑面积38550平方米。总投资为22亿元。 | 浙南科技城管委会 | 开工 |
| 321 | 朱宅城中村改造工程二期（国际人才公寓） | 安置房建设 | 瑶北片 | 用地面积约41.25亩，公共绿地面积27.98亩，总建筑面积82513平方米。总投资为9.465亿元。 | 浙南科技城管委会 | 开工 |
| 322 | 永中龙水片城中村改造工程 | 安置房建设 | 龙水片 | 用地面积89亩，建筑面积约17万平方米，拟用地块：YB-04-I-02、YB-04-I-06地块。项目总投资24亿元。 | 浙南科技城管委会 | 开工 |
| 323 | 南汇街道张宅D32 | 安置房建设 | 城市中轴线地块安置房建设工程<D32>地块 | 开工建设8个安置房项目，合计3988套、58.48万平方米；续建1个项目，168套，2.7万平方米。 | 市城投集团 | 进入装饰装修 |
| 324 | 滨江街道涂村安置区1地块 | 安置房建设 | 滨江商务区杨府山北侧03—02—02/05地块 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 325 | 滨江街道涂村安置区2地块 | 安置房建设 | 滨江街道涂村 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 326 | 涂村安置区8地块 | 安置房建设 | 杨府山北片安置区一期工程(F、G地块)03-02-40A地块 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 327 | 涂村安置区9地块 | 安置房建设 | 杨府山北片安置区一期工程(F、G地块)03-02-52B地块、03-02-56地块 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 328 | 蒲州村安置房项目 | 安置房建设 | 蒲州村 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 329 | 黎二村（2、4#）安置房项目 | 安置房建设 | 市核心片区洪殿单元F—19地块 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 330 | 杨府山涂村 | 安置房建设 | 滨江商务区03—01—04a地块 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 331 | 南汇街道张宅D30 | 安置房建设 | 城市中轴线地块安置房建设工程<D30>地块 |  | 市城投集团 | 开工 |
| 332 | 南郊街道龙方村、灯塔村安置房项目 | 安置房建设 | 龙方村、灯塔村 | 开工建设1个安置房项目 | 市名城集团 | 开工 |
| 333 | 双屿东片区块新型社区项目 | 新型社区项目 | 中央涂、二十四中、瓯浦垟 | 市级占地面积约551.4亩，可使用面积按500亩计，总投资50亿元。 | 鹿城区政府 | 开工 |

抄送：市委、市人大常委会、市政协办公室。

温州市人民政府办公室                     2017年6月28日印发